KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Nhóm: Nhóm 05

Lớp tín chỉ:................................

Tên chủ đề: Xây dựng ứng dụng nhắn tin và truyền thông tin

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng nhắn tin và truyền thông tin

Danh sách thành viên

| STT | Họ và tên | MSV | Lớp hành chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vũ Duy Thái Sơn (Nhóm trưởng) | 20231735 | DCCNTT.14.5 |
| 2 | Vy Thế Mạnh | 20231865 | DCCNTT.14.5 |
| 3 | Vũ Minh Dân | 20231833 | DCCNTT.14.5 |
| 4 | Phạm Đức Tâm | 20231715 | DCCNTT.14.5 |
| 5 | Hữu | .................... | DCCNTT.14.5 |

BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TRONG 7 TUẦN

| Tuần | Nhiệm vụ | Thành viên thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1. Đặt vấn đề 1.2. Yêu cầu nghiệp vụ 1.3. Mục tiêu của đề tài 1.3.1. Mục tiêu tổng quát 1.3.2. Mục tiêu cụ thể | - Sơn (TN): Định hướng đề tài, xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể; phân công nhiệm vụ và tiến độ các thành viên. - Mạnh: Khảo sát tính cấp thiết và viết nội dung Đặt vấn đề của đề tài ứng dụng nhắn tin. - Dân: Khảo sát và mô tả các yêu cầu nghiệp vụ trao đổi thông tin, nhắn tin và truyền file. - Tâm: Thu thập tài liệu, khảo sát các hệ thống nhắn tin hiện hành (Zalo, Messenger, Telegram). - Hữu: Tổng hợp thông tin khảo sát, chuẩn bị tài liệu nghiên cứu và hỗ trợ soạn thảo Chương I. | • Hoàn thành nội dung Chương I. • Đề cương chi tiết và tài liệu mục tiêu, phạm vi đề tài. • Bảng phân công nhiệm vụ 7 tuần. |
| 2 | CHƯƠNG II. TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 2.1. Tổng hợp và thu thập dữ liệu 2.2. Phân tích dữ liệu 2.2.1. Người dùng 2.2.2. Yêu cầu chức năng 2.2.3. Yêu cầu phi chức năng | - Sơn (TN): Xác định kiến trúc tổng quan, thiết lập các yêu cầu phi chức năng (bảo mật, hiệu năng, tải đồng thời). - Mạnh: Phân tích đối tượng người dùng, vai trò tác nhân và khảo sát trải nghiệm giao diện (UI/UX). - Dân: Phân tích và mô tả chi tiết danh sách yêu cầu chức năng (nhắn tin 1-1, chat nhóm, kết bạn, quản lý trạng thái). - Tâm: Khảo sát luồng dữ liệu truyền nhận tin nhắn tức thời và cơ chế chia sẻ tệp tin đa phương tiện. - Hữu: Thu thập số liệu, so sánh ưu/nhược điểm các giải pháp tương tự và tổng hợp nội dung Chương II. | • Hoàn thành nội dung Chương II. • Bảng đặc tả đầy đủ yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng. • Tài liệu phân tích đối tượng và kịch bản người dùng. |
| 3 | CHƯƠNG III. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3.1. Kiến thức phần mềm 3.2. Các công nghệ sử dụng 3.3. Thuật toán sử dụng (nếu có) 3.3.1. Kỹ thuật truyền tin thời gian thực (WebSocket, Socket.IO) 3.3.2. Kỹ thuật mã hóa, bảo mật dữ liệu và truyền file trực tuyến | - Sơn (TN): Nghiên cứu mô hình Client-Server, giao thức WebSocket/Socket.IO truyền tin real-time và xác thực JWT. - Mạnh: Nghiên cứu công nghệ Frontend, thư viện giao diện, xử lý trạng thái tin nhắn và socket client. - Dân: Nghiên cứu hệ quản trị CSDL (MongoDB/MySQL) tối ưu cho lưu trữ lịch sử tin nhắn và danh bạ. - Tâm: Nghiên cứu kỹ thuật truyền file đa phương tiện (chunk upload), thuật toán băm và mã hóa tin nhắn. - Hữu: Nghiên cứu quy trình công nghệ phần mềm, kỹ thuật đo độ trễ mạng và tổng hợp nội dung Chương III. | • Hoàn thành nội dung Chương III. • Tài liệu đánh giá và lựa chọn bộ công nghệ (Tech Stack) cho dự án. • Báo cáo lý thuyết về WebSocket và kỹ thuật truyền dữ liệu. |
| 4 | CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 4.1. Phân tích hệ thống 4.1.1. Xác định UseCase cho tác nhân 4.1.2. Mô tả UseCase 4.1.3. Biểu đồ phân rã chức năng 4.1.4. Biểu đồ UseCase | - Sơn (TN): Xác định tác nhân, chuẩn hóa danh sách Use Case, xây dựng Biểu đồ Use Case tổng quát. - Dân: Xây dựng Biểu đồ phân rã chức năng (BFD) và biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ tin nhắn, bạn bè. - Mạnh: Soạn thảo đặc tả Use Case chi tiết cho phân hệ người dùng (đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm bạn bè). - Tâm: Soạn thảo đặc tả Use Case cho phân hệ truyền file đa phương tiện và quản lý nhóm chat. - Hữu: Vẽ và chuẩn hóa các biểu đồ Use Case trên StarUML/Draw.io, rà soát và tổng hợp mục 4.1. | • Hoàn thành mục 4.1 của Chương IV. • Sơ đồ phân rã chức năng (BFD). • Biểu đồ Use Case tổng quát và các phân hệ. • Tập tài liệu đặc tả Use Case chi tiết. |
| 5 | 4.2. Thiết kế hệ thống 4.2.1. Biểu đồ lớp và Biểu đồ tuần tự 4.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu | - Sơn (TN): Thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) cho các luồng chat real-time. - Dân: Thiết kế Biểu đồ lớp (Class Diagram) chi tiết cho các thực thể người dùng, tin nhắn, phòng chat. - Tâm: Thiết kế Cơ sở dữ liệu: mô hình ERD, chuẩn hóa dữ liệu và cấu trúc các bảng/collection lưu trữ. - Mạnh: Thiết kế bản vẽ giao diện (Wireframe/Mockup trên Figma) cho các màn hình ứng dụng nhắn tin. - Hữu: Kiểm tra tính toàn vẹn CSDL, lập từ điển dữ liệu (Data Dictionary), tổng hợp mục 4.2 và Chương IV. | • Hoàn thành mục 4.2 và toàn bộ Chương IV. • Sơ đồ Class Diagram, Sequence Diagram. • Thiết kế CSDL hoàn chỉnh (ERD, Data Dictionary). • Bản thiết kế Wireframe giao diện UI/UX. |
| 6 | CHƯƠNG V. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI 5.1. Cài đặt 5.1.1. Cài đặt môi trường phát triển 5.1.2. Cài đặt backend 5.1.3. Cài đặt frontend 5.2. Kết quả triển khai 5.2.1. Giao diện đăng nhập, đăng ký 5.2.2. Giao diện danh bạ và kết bạn 5.2.3. Giao diện nhắn tin 1-1 và emoji 5.2.4. Giao diện quản lý nhóm chat 5.2.5. Giao diện truyền gửi file và hình ảnh | - Sơn (TN): Cài đặt Backend, xây dựng Socket Server xử lý luồng nhắn tin real-time và API xác thực JWT. - Mạnh: Cài đặt Frontend, lập trình giao diện Đăng ký/Đăng nhập, Hồ sơ cá nhân và Danh sách cuộc trò chuyện. - Dân: Lập trình giao diện Khung chat trung tâm, xử lý render tin nhắn tức thời, emoji và trạng thái online. - Tâm: Xây dựng Backend API upload/download tệp tin đa phương tiện và lưu trữ lịch sử tin nhắn vào CSDL. - Hữu: Lập trình giao diện Quản lý nhóm chat (tạo nhóm, thêm/xóa thành viên), chụp ảnh giao diện đưa vào báo cáo. | • Mã nguồn Backend và Frontend hoạt động ổn định. • Ứng dụng demo nhắn tin real-time và gửi file chạy thành công. • Bộ ảnh chụp kết quả triển khai giao diện đầy đủ cho Chương V. |
| 7 | 5.3. Kiểm thử 5.3.1. Mục tiêu kiểm thử 5.3.1.1. Kiểm thử chức năng 5.3.1.2. Kiểm thử phi chức năng 5.3.2. Phương pháp, kỹ thuật kiểm thử 5.3.3. Thực hiện kiểm thử KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU THAM KHẢO | - Sơn (TN): Đánh giá tổng thể hệ thống, viết phần Kết luận và Hướng phát triển, rà soát và hoàn thiện toàn bộ báo cáo. - Hữu: Xác định mục tiêu kiểm thử, lập kế hoạch, viết bộ kịch bản kiểm thử (Test Cases) và tổng hợp kết quả test. - Mạnh: Thực hiện kiểm thử giao diện (UI Testing), kiểm tra tương thích màn hình và trải nghiệm người dùng. - Dân: Thực hiện kiểm thử chức năng (nhắn tin, tạo nhóm, kết bạn, gửi file) và phối hợp khắc phục lỗi phát sinh. - Tâm: Kiểm thử phi chức năng (đo thời gian phản hồi, tải đồng thời); hoàn thiện Danh mục tài liệu tham khảo và slide báo cáo. | • Hoàn thành mục 5.3 và toàn bộ báo cáo đồ án. • Bộ kịch bản và bảng kết quả kiểm thử (Test Report). • Báo cáo đồ án hoàn chỉnh, slide thuyết trình và sản phẩm sẵn sàng nghiệm thu. |